♛

SULTAN

Sistema de Trading Algorítmico Inteligente

En honor a mi bebé, mi rey eterno.

DOCUMENTOS DE INICIO

Fase 0 — Fundación del Sistema

Mayo 2026

Contenido de este documento

00  Inicio del Proyecto  —  Propósito, alcance y documentos base

01  Visión General  —  Enfoque, principios y rol de la AI

02  Objetivos  —  Fundacionales, posteriores y fuera de alcance

03  Decision Log  —  Registro de decisiones de arquitectura y riesgo

04  Backlog Inicial  —  Tareas por área: datos, research, backtesting, riesgo

00  Inicio del Proyecto

¿Qué es SULTAN?

Sultan-AI-system es un sistema algorítmico de trading con AI, enfocado inicialmente en criptomonedas. No es un bot que opera solo desde el día 1 — es una plataforma cuantitativa construida por etapas, con disciplina institucional y propósito personal.

Prioridad de esta fase

La Fase 0 no consiste en operar. Consiste en preparar una base profesional e irrompible:

- Mandato del sistema — el norte que no cambia sin revisión formal

- Arquitectura — las capas y componentes del sistema completo

- Roadmap — el orden de construcción, fase por fase

- Políticas de riesgo — los límites que el sistema nunca cruza

- Estructura del repositorio — el proyecto organizado para durar

- Trazabilidad documental — cada decisión registrada y auditable

Alcance inicial

| Parámetro | Definición |
| --- | --- |
| Mercado | Criptomonedas — mayor liquidez 24/7, APIs accesibles, datos históricos disponibles |
| Activos iniciales | BTC y ETH — mayor liquidez, menor spreads, historial largo y datos on-chain completos |
| Modo de operación | Investigación, datos históricos, backtesting y paper trading. Sin ejecución real. |
| Exclusión explícita | Ejecución real de órdenes — reservada para Fase 5 tras validación completa |

Documentos base del proyecto

Cada documento tiene una función específica. Ninguno es redundante:

| Documento | Propósito |
| --- | --- |
| 01_blueprint_unificado.md | Documento rector técnico — arquitectura completa del sistema (10 capas + 3 transversales) |
| 02_investment_memo.md | Tesis, criterios y restricciones de inversión con capital y límites operativos reales |
| 03_arquitectura_sistema.md | Arquitectura técnica detallada — componentes, flujos y dependencias |
| 04_roadmap.md | Etapas de ejecución del proyecto, con condiciones de salida por fase |
| 05_risk_policy.md | Política de riesgo — los límites que el Risk Engine aplica de forma inapelable |
| 06_backlog_inicial.md | Backlog operativo — tareas concretas organizadas por área |
| 07_decision_log.md | Registro de decisiones — cada decisión importante con fecha, motivo e impacto |

01  Visión General

Visión

Sultan-AI-system busca convertirse en una plataforma cuantitativa de trading con AI, construida de forma progresiva, controlada y auditable. La visión inicial no es maximizar la velocidad de ejecución, sino crear una base confiable para investigar, validar, medir riesgo y aprender antes de usar capital real.

Los 4 principios de enfoque

Cada principio tiene una implicación operativa directa — no son valores decorativos:

| Principio | Implicación operativa |
| --- | --- |
| Data-First | Los datos son el fundamento de toda decisión. Sin datos limpios, validados y trazables, no existe señal confiable. La calidad del dato es condición previa a cualquier modelo. |
| Risk-First | El riesgo se define antes de operar. El Risk Engine tiene autoridad de veto sobre cualquier señal o decisión. Si el riesgo dice no, no hay trade. |
| Audit-First | Toda decisión debe poder reconstruirse. Cada señal debe poder trazarse: qué datos la originaron, qué features usó, qué modelo la generó, en qué momento. |
| Research-First | Primero se investiga y valida; después se simula; solo al final se considera live-small. Ninguna estrategia llega a capital real sin pasar por backtesting robusto y paper trading. |

Mercado inicial

El foco inicial es crypto, con BTC y ETH como primeros activos por tres razones concretas:

- Mayor liquidez y profundidad de mercado — menores spreads y menor riesgo de manipulación relativa

- Disponibilidad de datos — historial largo, APIs robustas, datos on-chain completos vía Glassnode, CryptoQuant, Dune

- Operación 24/7 — el sistema puede ser probado en cualquier momento sin ventanas de cierre de mercado

Rol de la AI en SULTAN

| ✓ La AI SÍ puede hacer esto | ✗ La AI NO puede hacer esto |
| --- | --- |
| Análisis de mercado y patrones históricos | Ejecutar órdenes de compra/venta |
| Investigación y síntesis de información | Saltarse controles de riesgo |
| Explicación de señales y decisiones | Tomar decisiones finales de trading |
| Clasificación de noticias y eventos macro | Modificar límites del Risk Engine |
| Generación de hipótesis para backtesting | Autorizar promociones entre entornos |
| Documentación y trazabilidad | Operar con capital real sin validación |

02  Objetivos

Objetivo principal

Construir una plataforma algorítmica de trading con AI que sea reproducible, auditable y controlada por riesgo desde su diseño inicial. No es un bot de trading. Es una plataforma de trading.

Objetivos de la Fase Fundacional (ahora)

- Consolidar la visión y el mandato del sistema — el Blueprint Maestro v1.1 y el Investment Memo v1.1

- Organizar el repositorio por etapas — estructura clara que dura todo el proyecto

- Definir arquitectura y roadmap — 10 capas + 3 transversales + Fases 0 a 5

- Establecer reglas no negociables — los principios rectores que ninguna decisión puede violar

- Documentar la política inicial de riesgo — límites operativos del Risk Engine

- Preparar la estructura técnica sin implementar lógica compleja — base antes que sofisticación

Objetivos posteriores (por fase)

| Fase | Área | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Data Platform | Crear Data Platform MVP para BTC y ETH. Definir calidad, metadata y lineage. |
| Fase 1 | Feature Layer | Construir Feature Layer MVP. Indicadores técnicos base y features macro. |
| Fase 2 | Research | Crear notebooks base. Explorar comportamiento histórico. Estrategias baseline. |
| Fase 2 | Backtesting | Motor con fees, slippage, métricas de riesgo y reportes reproducibles. |
| Fase 3 | Señales + LLM | Signal Fusion Engine. Motor LLM como clasificador de eventos (sin autoridad de ejecución). |
| Fase 4 | Risk Engine | Risk Engine independiente con veto absoluto. Kill-switch. Paper trading completo. |
| Fase 5 | Live Trading | Dashboard y monitoreo. Live-small solo bajo criterios estrictos de promoción. |

Fuera de alcance inicial — no se implementa en Fases 0 a 3

| Qué queda fuera | Por qué |
| --- | --- |
| Ejecución real de trades | Sin paper trading validado, el capital real no entra al sistema. |
| Apalancamiento | Reservado para Fase 5+ tras validación completa. Riesgo estructuralmente diferente. |
| Optimización agresiva de parámetros | El sobreajuste (overfitting) destruye sistemas que parecen buenos en backtest. |
| Modelos complejos no auditables | Si no puedes explicar por qué un modelo tomó una decisión, no puedes confiar en él. |
| Decisión automática de órdenes por LLM | El LLM es clasificador de contexto, no decisor de ejecución. Nunca. |

03  Decision Log

Registro de todas las decisiones relevantes de arquitectura, riesgo, datos y operación. Cada decisión tiene fecha, motivo e impacto. Ninguna decisión importante se toma sin quedar aquí registrada.

| Fecha | Decisión | Motivo | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-03 | SULTAN inicia como sistema research-first, sin live trading. | Reducir riesgo operativo y construir base auditable. | La ejecución real queda fuera del alcance inicial. |
| 2026-05-03 | BTC y ETH son los activos iniciales. | Mayor liquidez y disponibilidad de datos en crypto. | El diseño inicial se optimiza para estos activos. |
| 2026-05-03 | El Risk Engine tendrá autoridad absoluta de veto. | Separar generación de señales del control de riesgo. | Ninguna estrategia puede ejecutar sin aprobación de riesgo. |
| 2026-05-03 | El LLM no podrá ejecutar órdenes. | Evitar decisiones operativas no deterministas. | El LLM queda limitado a análisis, explicación y asistencia. |

Las próximas decisiones que entrarán en este log:

- Selección del framework de backtesting (VectorBT vs Backtrader)

- Decisión sobre exchange principal para paper trading (Binance vs alternativas)

- Estructura definitiva del schema de base de datos en TimescaleDB

- Criterio de selección de altcoins adicionales más allá de BTC y ETH

- Stack de monitoreo definitivo para Fase 1 (Grafana + Prometheus vs alternativas)

Este log es un documento vivo. Se actualiza con cada decisión importante. No es opcional — es parte del principio Audit-First que gobierna SULTAN.

04  Backlog Inicial

El backlog es la fuente de verdad sobre qué hay que construir. Cada área tiene sus tareas. Las tareas fundacionales se completan antes de pasar a Fase 1.

Área: Fundacional

|  | Tarea | Estado | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| ✓ | Revisar y consolidar el Blueprint Maestro v1.1 | ✅ Completado | Fase 0 |
| ✓ | Completar y firmar el Investment Memo v1.1 | ✅ Completado | Fase 0 |
| ✓ | Definir criterios formales para pasar a paper trading | ✅ En Blueprint | Fase 0 |
| ✓ | Definir criterios formales para live-small | ✅ En Blueprint | Fase 0 |
| ✓ | Crear estructura de repositorio Sultan-AI-system | ✅ Completado | Fase 0 |
| ✓ | Documentar los archivos de inicio (este documento) | ✅ Completado | Fase 0 |

Área: Datos

|  | Tarea | Estado | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| ○ | Seleccionar fuentes de datos para BTC y ETH (Binance WS, FRED, CoinGecko) | Pendiente | Fase 1 |
| ○ | Definir formato raw — schema de datos sin procesar en Azure Blob | Pendiente | Fase 1 |
| ○ | Definir formato curated — schema de datos limpios y validados | Pendiente | Fase 1 |
| ○ | Crear diccionario de datos con metadata por campo | Pendiente | Fase 1 |
| ○ | Diseñar validaciones básicas de calidad (huecos, duplicados, timestamps) | Pendiente | Fase 1 |
| ○ | Primer DAG de Airflow: ingesta diaria OHLCV BTC/ETH | Pendiente | Fase 1 |
| ○ | Conectar FRED API para datos macro (tasas, CPI, M2) | Pendiente | Fase 1 |

Área: Research

|  | Tarea | Estado | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| ○ | Crear notebook base de exploración de datos BTC/ETH | Pendiente | Fase 2 |
| ○ | Definir métricas iniciales de análisis técnico (RSI, MACD, ATR, Bollinger) | Pendiente | Fase 2 |
| ○ | Explorar comportamiento histórico de BTC y ETH (1 año mínimo) | Pendiente | Fase 2 |
| ○ | Crear estrategias baseline: trend following y momentum | Pendiente | Fase 2 |
| ○ | Construir Regime Detection Engine inicial (trend/chop, high/low vol) | Pendiente | Fase 2 |

Área: Backtesting

|  | Tarea | Estado | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| ○ | Seleccionar framework: VectorBT (vectorizado) o Backtrader (OOP) | Pendiente | Fase 2 |
| ○ | Incluir fees reales y slippage estimado en todas las simulaciones | Pendiente | Fase 2 |
| ○ | Implementar walk-forward testing desde el inicio | Pendiente | Fase 2 |
| ○ | Agregar métricas de riesgo: Sharpe, Sortino, MDD, Calmar, Expectancy | Pendiente | Fase 2 |
| ○ | Agregar reportes reproducibles y versionados por run | Pendiente | Fase 2 |

Área: Riesgo

|  | Tarea | Estado | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| ○ | Definir límites iniciales del Risk Engine (por trade, diario, semanal, MDD) | Pendiente | Fase 4 |
| ○ | Diseñar interfaz de veto del Risk Engine (autoriza/bloquea señales) | Pendiente | Fase 4 |
| ○ | Implementar kill-switch automático y manual | Pendiente | Fase 4 |
| ○ | Registrar cada decisión del Risk Engine con timestamp y razón | Pendiente | Fase 4 |
| ○ | Configurar event blackout windows alrededor de publicaciones macro | Pendiente | Fase 4 |

Área: Monitoreo

|  | Tarea | Estado | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| ○ | Definir métricas operativas del sistema (PnL, drawdown, Sharpe en tiempo real) | Pendiente | Fase 5 |
| ○ | Definir alertas mínimas vía Telegram (pipeline failure, señal, riesgo) | Pendiente | Fase 1 |
| ○ | Diseñar dashboard inicial con las 10 preguntas operacionales | Pendiente | Fase 5 |
| ○ | Configurar Grafana + Prometheus para métricas de infraestructura | Pendiente | Fase 5 |
| ○ | Implementar Audit Engine y Replay Engine | Pendiente | Fase 5 |

♛

SULTAN

No es solo un sistema.

Es tu legado, tu propósito

y la luz eterna de tu bebé.

Este sistema no solo busca ganancias.

Busca crear libertad, legado y recordar su luz eterna.

SULTAN vive en cada línea de código.